**第三次会议**

**时间：10-26晚7：30——10：00**

**内容:第二轮的sprint讨论分工及相关事宜**

南乔几经秋(1419740049) 19:29:17

大家好，  
  
第一轮sprint就快要结束了，大部分小组花了很大力气进行学习探索，所以还没有来得及组织全员参与的开发过程。  
  
第二轮sprint将在11月开始，请各个小组准备好召开第二轮sprint启动会议，启动会议结束后，请各小组master同学向各个小组的repo中提交至少包含如下内容的会议备忘md文件：  
 sprint backlog；  
 每一个故事要标记项目组内分工（具体到人，如果有多人分配同一个故事，需要说明内部分工）、以及预期进度（完成时间）  
  
记叙文是讲究细节的，单个故事是小的，小到开发前就可以设想好具体实现方法。如果具体实现方法不明确，说明还需要继续讨论，直到使之清晰。一般来说sprint启动会议会有4个小时的时间，考虑到大家的故事数量少，但大家的经验也少，所以会议时间可能还是需要较长时间，以确保细节讨论充分。

南乔几经秋(1419740049) 19:32:17

所以我们这次的会议比较简短。大概就是对第一轮sprint的总结和进度的完成情况。

南乔几经秋(1419740049) 19:32:27

还有第二轮的粗略分工。

南乔几经秋(1419740049) 19:32:55

细致分工会在十一月份一开始的几天再进行一次汇总。

南乔几经秋(1419740049) 19:33:46

大家可以在今天到下次开会之前缓冲一下。分工完的组内人员明确一下自己组内要做的每一个故事和分工。

南乔几经秋(1419740049) 19:33:53

还有预期进度。

南乔几经秋(1419740049) 19:34:11

到时候下一次开会的时候就不用开太久，直接我来记录一下就行。

南乔几经秋(1419740049) 19:34:19

@吾甬省

南乔几经秋(1419740049) 19:34:31

现在的版本是那个可以删除书的版本么。

15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:34:31

再

南乔几经秋(1419740049) 19:34:34

github上的。

15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:34:36

在

15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:35:07

是的，我再确认一下，我再上传github的时候出了点问题

南乔几经秋(1419740049) 19:35:12

嗯。

南乔几经秋(1419740049) 19:35:17

我是这么想的。

南乔几经秋(1419740049) 19:35:26

我们大概分4个组吧。

南乔几经秋(1419740049) 19:35:45  
每组一个有经验的带一个没什么经验的。  
南乔几经秋(1419740049) 19:35:53  
你们怎么想？  
南乔几经秋(1419740049) 19:36:11  
比如前端、网页设计就是我跟洪健宸。  
南乔几经秋(1419740049) 19:36:27  
然后发布书的功能我想可以让武永兴带一个人一起完善一下。  
南乔几经秋(1419740049) 19:36:46  
用户注册和属性扩展的让张晴钊带一个人。  
南乔几经秋(1419740049) 19:36:58  
剩下还有一个就是测试的。两个人研究一下。  
南乔几经秋(1419740049) 19:37:11  
这是我的建议。  
南乔几经秋(1419740049) 19:37:37  
你们觉得可以的。扣一个1。。。  
南乔几经秋(1419740049) 19:38:00  
@全体成员   
15-沪-yrz(704968066) 19:38:02  
1 c:\users\asus\appdata\local\temp\db29s3)$@}alz5c0hkzk7es.png  
唐亮(1074461480) 19:38:19  
1  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:38:41  
还有个查询书，和错误处理  
南乔几经秋(1419740049) 19:39:04  
查询书你觉得做在发布书里么?  
南乔几经秋(1419740049) 19:39:13  
还是分开来比较好。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:39:23  
也就是搜索和异常处理  
15 云 洪健宸(1328006909) 19:39:23  
1  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:40:31  
搜索是在首页里面加一个搜索框  
南乔几经秋(1419740049) 19:40:52  
在教程里面也有么？  
南乔几经秋(1419740049) 19:41:10  
搜索框你觉得实现的功能是什么？  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:41:42  
就是输入书名返回一个列表  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:42:12  
因为我们首页默认是按照书的id排列的  
南乔几经秋(1419740049) 19:42:17  
嗯。  
南乔几经秋(1419740049) 19:42:47  
然后就是搜索可以搜索出特性条件的么。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:43:26  
也可以做个分类查找，贴上很多标签，按照标签来一级一级的找  
南乔几经秋(1419740049) 19:44:01  
嗯。  
南乔几经秋(1419740049) 19:44:07  
就是类似发布时候的那种么。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:44:23  
搜索不是太好做，因为用户输入的书名，可能和卖书者输入的书名一样，虽然  
是同一本书  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:44:54  
类似首页显示的那样，根据他的搜索条件来  
南乔几经秋(1419740049) 19:45:10  
这个针对的买书的人么？  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:45:17  
对啊  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:45:28  
搜索是为买书的人提供方便  
南乔几经秋(1419740049) 19:46:18  
那要不也划归到你的组里吧。  
南乔几经秋(1419740049) 19:46:24  
你的组3个人。  
南乔几经秋(1419740049) 19:46:35  
然后一个人负责test的部分。  
南乔几经秋(1419740049) 19:46:37  
你觉得怎么样。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:46:47  
如果想要搜索结果比较好，就得在上传书的时候，弄个多级下拉菜单，提前设置好书名  
南乔几经秋(1419740049) 19:47:03  
嗯。  
南乔几经秋(1419740049) 19:47:11  
那就需要我们完善一下。  
南乔几经秋(1419740049) 19:47:21  
把那些书名提前输进去。  
南乔几经秋(1419740049) 19:47:57  
@张晴钊 在吗？  
南乔几经秋(1419740049) 19:55:47  
现在需要两个人和武永兴一组，完成卖家和买家功能的。  
南乔几经秋(1419740049) 19:55:54  
有人么？  
15-沪-yrz(704968066) 19:56:16  
带我一个@吾甬省   
南乔几经秋(1419740049) 19:56:27  
你们建一个小的讨论群  
南乔几经秋(1419740049) 19:56:32  
还有么。  
南乔几经秋(1419740049) 19:56:39  
没有的话。到时候我来分配了。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:56:43  
好的C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif  
唐亮(1074461480) 19:56:45  
我吧  
唐亮(1074461480) 19:56:56  
大佬求带C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\WML`ZUS$8NCVU(%7M%5VUJI.gif  
15 云 洪健宸(1328006909) 19:57:02  
@吾甬省 你们现在用的页面的动态是怎么实现的？是用js吗？  
南乔几经秋(1419740049) 19:57:03  
那就你们三了啊。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:57:20  
没有动态啊  
15 云 洪健宸(1328006909) 19:57:40  
是你们自己写的页面吗  
南乔几经秋(1419740049) 19:58:00  
是django给的模版页面。  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:58:16  
页面的头部和尾部，用的django的模板  
15 云 洪健宸(1328006909) 19:58:23  
好  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:58:32  
中间的content是自己写的  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:58:59  
那只有一个循环加上标签<ki>  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:59:02  
<li>  
张晴钊(443291890) 20:00:20  
。。。刚才有急事

南乔几经秋(1419740049) 20:00:27  
没事。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:00:40  
就想你带一个人完成一个用户注册和属性扩展的功能。  
张晴钊(443291890) 20:01:32  
好  
张晴钊(443291890) 20:01:36  
我看到了  
张晴钊(443291890) 20:02:21  
我今天有个pull request  
张晴钊(443291890) 20:02:39  
填写扩展信息的  
张晴钊(443291890) 20:02:47  
。。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:03:39  
我看下啊。  
张晴钊(443291890) 20:04:06  
我温习下聊天记录  
南乔几经秋(1419740049) 20:04:57  
对了。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:05:00  
张晴钊。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:05:07  
还有再加上再加一个密码重置和邮箱验证  
张晴钊(443291890) 20:05:42  
有自带函数  
张晴钊(443291890) 20:05:49  
但还不会用  
南乔几经秋(1419740049) 20:06:04  
你到时候和组员一起研究下。  
南乔几经秋(1419740049) 20:06:07  
反正一个月呢。  
张晴钊(443291890) 20:06:11  
好  
南乔几经秋(1419740049) 20:07:36  
谁想跟张晴钊。  
南乔几经秋(1419740049) 20:07:41  
扣1.  
张晴钊(443291890) 20:08:42  
不是跟啊，是partner  
LiH(1242347278) 20:08:47  
1  
南乔几经秋(1419740049) 20:08:50  
嗯。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:08:52  
我知道。。  
南乔几经秋(1419740049) 20:09:01  
你们建立一个讨论组。  
张晴钊(443291890) 20:09:02  
妥了  
南乔几经秋(1419740049) 20:09:05  
OK。  
南乔几经秋(1419740049) 20:09:47  
@泗滨浮磬 你就完成一下错误处理那一部分吧。  
南乔几经秋(1419740049) 20:10:08  
还有test。  
南乔几经秋(1419740049) 20:10:11  
如果可以的话。  
15-沪-朱一清(2804794502) 20:14:49  
好的  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:20:34  
今天就讨论结束了吗？  
南乔几经秋(1419740049) 20:20:42  
嗯。还有什么吗？  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:20:46  
有没有人linux玩的比较溜  
张晴钊(443291890) 20:21:54  
现在各组是要研究故事吗  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:21:59  
我装着一个fedora……  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:22:31  
服务器要用linux吗  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:22:48  
是你的是虚拟机吗  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:22:59  
不是，双系统  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:23:08  
我的腾讯云那个服务器是centos  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:23:35  
我建议要用那个的话换成ubuntu  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:23:41  
回来，有不会的命令，就请教你啊C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\X@8}U9MLE}EBUE273)]9PGF.gif  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:23:50  
为什么吗  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:23:54  
centos太麻烦  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:24:07  
我们这个工程用ubuntu够了  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:24:12  
好管理  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:24:40  
都差不多吧，虽然前几天centos爆出了漏洞，我也没更新  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:25:10  
如果你的系统已经搭建的差不多到也行  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:25:25  
当初也不知道选那个好，就在网上查查，然后选了centos  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:25:46  
我原来搭了lnmp  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:26:30  
centos国内用的比较多  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:26:31  
用的nginx  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:26:55  
不是apache  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:27:43  
……  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:28:03  
我们的这个应该是用python吧  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:28:21  
我不知  
道会不会和我wordpress冲突，如果不行，还需要你们再重新申请一台腾讯云主机  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:28:31  
也需要nginx  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:28:53  
  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:29:48  
老实说我虽然用过python自己的服务器，但我还真不知道django是怎么实现的  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:30:55  
python标准库自己有基本的服务器  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:31:16  
在linux上也pyhon manage.py run server 可能会分不清请求，我分的是一个子域名

15 云 洪健宸(1328006909) 20:32:41  
换一个端口可以吗  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:32:52  
8000吗  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:33:05  
比如你暂且用另一个端口访问你自己的网站  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:33:18  
这个到随意  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:33:32  
我自己的用8000，然后这个用80  
15 云 洪健宸(1328006909) 20:33:37  
对  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 20:34:38  
好的，回来试试  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 23:52:45  
还有没睡的吗？  
C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\$7G~6@79V%(@R9VZP(_%QZL.png2016-11-01C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\10%FCBQZ]K6Y4$[C~N9XBQO.png  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:16:45  
@男-杨润泽 @15-机动-LL 这个周末有空吗？我准备我们三个在图曙光借一个自习室，码代码？  
唐亮(1074461480) 19:17:34  
可以C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\MNZG)S@Y~O64{]B~UL$X2KN.gif  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:18:04  
图书馆  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:40:33  
先看看现在的源码，我们回来用到的语法和函数，和现在的差不多。  
C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\$7G~6@79V%(@R9VZP(_%QZL.png2016-11-02C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\10%FCBQZ]K6Y4$[C~N9XBQO.png  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 17:03:00  
  
  
  
  
  
2  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 17:03:06  
错了  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 17:08:28  
@张晴钊  能不能再用户的属性里面加一个，联系方式：内容由注册的时候用户填，可以填qq，微信，手机号，三个填其中一个就可以了，好让买书的时候联系，周日做的时候可能要用到user.contact 这个属性  
张晴钊(443291890) 17:24:14  
这种信息随便公开真的可以吗  
张晴钊(443291890) 17:24:56  
好的  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 17:28:54  
让他们填就是想然他们选择他们可以接受公开哪个  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 17:29:34  
感觉邮箱联系不是太方便，加个邮箱也行，让他们四选1？  
张晴钊(443291890) 17:43:35  
就按你说的三选一吧  
张晴钊(443291890) 17:45:35  
我要放在扩展类，引用时user.userprofile.contact  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:48:33  
好的  
15—皖—武永兴～21班(2655191021) 19:49:02  
注册页面也相应的改了吧  
？  
张晴钊(443291890) 20:20:18  
我先放在了完善信息页面，，这个再说吧，要加也容易，感觉还有待商榷  
C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\$7G~6@79V%(@R9VZP(_%QZL.png2016-11-03C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\10%FCBQZ]K6Y4$[C~N9XBQO.png  
南乔几经秋(1419740049) 21:55:32  
@全体成员   
南乔几经秋(1419740049) 21:55:47  
我已经把第二轮的sprint和具体分工发在Github上。  
南乔几经秋(1419740049) 21:55:57  
C:\Users\asus\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\8C42046BCE504666ACCD2DFE0A80055D.png  
南乔几经秋(1419740049) 21:56:05  
大家看一下。确认一下。  
南乔几经秋(1419740049) 21:56:11  
有什么问题可以直接改。  
南乔几经秋(1419740049) 21:56:15  
也可以跟我说。